EHITUSTÖÖDE KVALITEEDI JA KESKKONNA PLAAN

| EHITUSETTEVÕTJA: | WARREN TEED OÜ | TÖÖDE TEOSTAMISE PERIOOD 06.09.2021-30.06.2022 |
| --- | --- | --- |
| KOOSTAJA: | Mart Hallimäe | KOOSTAMISE AEG: 30.08.2021 |
| OBJEKT | Harku vallas Tiskre külas Apametsa tee väljaarendamine |  |
| OBJEKTI AADRESS/ASUKOHT | Apametsa tee, Tiskre küla, Harku vald, Harjumaa |  |
| PROJEKTIJUHT | Mart Hallimäe |  |
| OBJEKTIJUHT | Tanel Reismann |  |

| TEGEVUS | NIMI | KONTAKT TEL. |
| --- | --- | --- |
| Esmaabiandja | Tanel Reismann | 56618447 |
| Iga nädalast töötervishoiu ja tööohutuse kontrolli teostab | Tanel Reismann | 56618447 |

| NÕUDED | TÄPSUSTUS |
| --- | --- |
| Tööetappide järjestus ja kestus | Vastavalt koostatud ajagraafikule |
| Kvaliteet ja standardid | Töövõtja peab ülesannete täitmisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad Standardikeskuse veebilehel http://www.evs.ee/ ning Transpordiameti (TA) veebilehel https://transpordiamet.ee/ rubriigist “Juhendid ja juhised” sh alljärgnevatest juhendmaterjalidest. |

TÖÖDE NIMEKIRI, MILLELE VORMISTATAKSE KAETUD TÖÖDE AKTID (KTA) JA MÕÕTMISPROTOKOLLID (MP)

|  | Kaevetööd |
| --- | --- |
|  | Muldkeha/dreenkihi ehitus |
|  | Elektrikaablite paigaldus |
|  | Drenaaži ehitus |
|  | Killustikalused |
|  | Sademeveekanalisatsiooni ehitus |

OBJEKTIL KASUTATAVAD MATERJALID, MILLELE KINDLASTI PEAB TARNIJA/TOOTJA DoP (toimivusdeklaratsioon) OLEMA ESITATUD

| TOODE / MATERJAL | TARNIJA | KORRAS |
| --- | --- | --- |
| Drenaaži ja sadeveekanalisatsiooni torud ja kaevud | Uponor Infra OÜ | X |
| Killustik | AS Harku Karjäär | X |
| Elektrikaablid | Draka Keila Cables OÜ | X |
| Elektrikaabli kaitsetorud | SIA Evopipes | X |
| Valgustid | Vizulo SIA | X |
| Sillustus- ja äärekivid | Rae Kivitehase OÜ | X |
| Liiv | AS Kiirkandur | X |
| Asfaltbetoon AC 8 Surf | Tallinna Teede AS | X |
| Asfaltbetoon AC 16 Surf | Tallinna Teede AS | X |
| Asfaltbetoon AC 32 base | Tallinna Teede AS | X |

Ehitamise alustamisest teatamine  vajalik   Jah

Ehitusettevõtja esitab Tööinspektsioonile vähemalt 3 päeva enne ehitustööde alustamist määruse lisas toodud vormi kohase eelteate, kui:

- tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või

- eeldatav töömaht ületab 500 inimtööpäeva.

OBJEKTI LOAD

| Tegevus | JAH/EI | Märkused ja kes taotleb |
| --- | --- | --- |
| Kaevetööde luba | JAH | Töövõtja |
| Vee erikasutusluba | EI |  |
| Raieluba | JAH | Töövõtja |
| Jäätmeluba | EI |  |
| Pinnase ladustamine | EI |  |
| Muud kohaliku omavalitsuse nõuded | EI |  |

JÄÄTMETE KÄITLEMINE

| TEEMA | ESINEB JAH/EI |  | TEGEVUSKAVA, VASTUTAJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Prognoositav kaevetööde pinnase hulk ja tegevus: | JAH |  | Orienteeruv maht (m³): 8000 Meetmed (veokorraldus ja ladestamiskoht): Ladustatakse objekti kõrval oleval krundil ja sõelutakse Vastutab: Tanel Reismann |
| Jäätmete tekkimine, sorteerimine ja äravedu Jäätmeveo korraldus ja ladestamis- või kahjutustamiskoha nimi |  | EI | Orienteeruv maht (m³): - Meetmed (veokorraldus ja ladestamiskoht): Vastutab: Tanel Reismann |
| Kas objektil raiutakse puid või võsa? | JAH |  | Orienteeruv maht (tm): 20 Meetmed (veokorraldus ja ladestamiskoht): SLG ladestusplats Männikul Vastutab: Tanel Reismann |
| Kas ohtlike jäätmeid esineb ? |  | EI | Meetmed: Korjatakse eraldi kokkku Meetmed (veokorraldus ja ladestamiskoht): Tõendusdokumendid säilitatakse: Vastutab: |
| Kas esineb asbestijäätmeid? |  | Ei | Orienteeruv maht (tm): Meetmed (veokorraldus ja ladestamiskoht): Vastutab: |
| Tolmu tekkimine ja sellega seotud tegevused |  | Ei | Vajadusel kastmine |
| Vibratsiooni tekkimine ja sellega seotud tegevused | Jah |  | Ei vaja erimeetmeid. Läheduses puuduvad ehitised. |

LOODUSE, EHITUSTE JM KAITSMINE

| Kas kaevetööde luba on vaja taodelda? | Jah |  | Meetmed: Loa taotlemine sideoperaatoritelt, elektrienergia, vesi Vastutab: Tanel Reismann, Mart Hallimäe |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas teostuse ajal tuleb puid kaitsta |  | Ei | Kaitsmismeetodid: Vastutab: |
| Kas objektil on oht olemasolevat haljastust rikkuda | Jah |  | Kahjustatud murualad taastatakse |
| Kas objektil on kaitse all olevaid rajatisi, ehitisi, muinsusväärtusi, taimi, loodusmälestisi? |  | Ei |  |
| Lekete (ekskavaatorite kütus vms) esinemise võimalused? | Jah |  | Objektil on selliste lekete lokaliseerimiseks absorbent (asukoht märgistatud) Vastutab: Tanel Reismann |
| Kemikaalide ladustamine objektil. Nõuded ladustamisele ja käitlejale. (tsement, plaatimissegud jne) |  | Ei | Vastutab: Tanel Reismann |

LAHIKESKKONNA ARVESTAMINE

| Kas lähiümbruse naabreid on vaja informeerida ehitus tegevusest. (teede kahjustus vms) |  | Ei | Meetmed: Vastutab: |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas müra tingib eritoiminguid |  | Ei | Meetmed: Vastutab: |
| Kas on oht torustike ja trasside kahjustamiseks | Jah |  | Enne ehitustöid kutsutakse välja trassivaldajad ja fikseeritakse trasside paiknemise asukohad. |

MASINATE JA SEADMETE KASUTAMINE

|  | Jah | Ei | Meetmed |
| --- | --- | --- | --- |
| Kas masinate ja seadmete kasutamine ehitusplatsil eeldab erinõudeid |  | Ei |  |
| Kütusemahutid, kanistrid, masinad. Kas on tarvitusele võetud meetmed, et ei esineks lekkeid pinnasess või veekogusse | Jah |  | Mehhanisme tangitakse tankuriga, mis paikneb brigaadimasinal. |