HANKE- JA TÖÖVÕTULEPING nr 5-9/376/21
MUUTMISE KOKKULEPE nr. 5-9/376/21-1

/viimase digiallkirja kuupäev/

Harku Vallavalitsus, registrikood 75014132, aadress Kallaste tn 12, Tabasalu, keda esindab Harku vallavanema 30.07.2021 käskkirja nr 4-2/175 alusel abivallavanem Vello Viiburg vallavanema ülesannetes (edaspidi tellija) ja

Warren Teed OÜ registrikood 14242534, aadress Järvekalda tee 1, 76912, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, keda esindab juhatuse liige Silver Seepter (edaspidi töövõtja),

edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“ lepivad käesoleva Hanke-ja töövõtulepingu muutmise kokkuleppega nr. 5-9/376/21-1 kokku muuta Hanke -ja töövõtulepingu nr. 5-9/376/21 (edaspidi “Leping“) tasu Warren Teed OÜ poolt tehtud ettepaneku alusel. Lepingu tasu muutmine on tingitud järgmisest asjaolust:

24.02.2022 Venemaa alustatud sõjaline tegevus Ukraina Vabariigi vastu ja järgnevalt Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu on tekkinud ja Lepingu perioodil veel ka tekkimas ning jätkumas tõsised häired mõnede materjalide tootmises ja/või tarnetes. Tulenevalt sellest on märgatavalt tõusnud asfaltbetoonsegudes kasutatavate materjalide, tootmise ja transpordi hind, mis mõjutab paigaldatava asfaltbetoonsegu ühikhinda.

Eeltoodud asjaolud ei ole tingitud Töövõtjast ning Töövõtjal pole võimalik neid asjaolusid kuidagi mõjutada ning pakkumise ajal juulis 2021. aastal ette näha. See omakorda tähendab, et Töövõtjal ei ole tõenäoliselt võimalik Töövõtjast sõltumatutel asjaoludel oma Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt täita ning Töövõtja palub Tellijalt kompensatsiooni asfaltbetoonsegude hinnatõusu katmiseks.

Lisatud töövõtja uus asfaltbetoontoodete ühikhinna ettepanek (Lisa 7).

Eeltoodud põhjustel on vaja muuta hanke- ja töövõtulepingut nr 55-9/376/21 alljärgnevalt:

Punkt 4.1 Lepingu tasu uueks sõnastuseks loetakse:

Töö maksumus on 739 532,43 eurot, millele lisandub käibemaks, kokku summas 887 438,92 eurot, mida tellija kohustub töövõtjale tasuma lepingu tingimuste kohaselt tehtud tööde eest.

Lisad:

Lisa 7 Töövõtja ettepanek

Lisa 8 Mahtude muudatuse protokoll

- Poolte andmed ja allkirjad

Harku Vallavalitsus					Warren Teed OÜ

Registrikood 75014132				Registrikood 14242534

Kallaste tn 12, Tabasalu				Järvekalda tee 1, Harkujärve küla

76901 Harju maakond				76912 Harju maakond

Tel 606 3834						Tel 611 8010

E-post harku@harku.ee				E-post	info@warrenteed.ee

/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/

Vello Viiburg						Silver Seepter