HANKE- JA TÖÖVÕTULEPING nr

/viimase digiallkirja kuupäev/

Harku Vallavalitsus, registrikood 75014132, aadress Kallaste tn 12, Tabasalu, keda esindab Harku vallavanema 30.07.2021 käskkirja nr 4-2/175 alusel abivallavanem Vello Viiburg vallavanema ülesannetes (edaspidi tellija) ja

Warren Teed OÜ registrikood 14242534, aadress Järvekalda tee 1, 76912, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond, keda esindab juhatuse liige Silver Seepter (edaspidi töövõtja),

edaspidi koos nimetatud pooled ja eraldi pool, leppisid käesolevas hanke- ja töövõtulepingus (edaspidi leping) kokku alljärgnevas:

- Üldsätted, lepingu objekt

  - Lepingu objektiks on Harku vallas Tiskre külas Apametsa tee väljaarendamine, samuti nimetatud ehitustöödega seotud tööde teostamine töövõtja riisikol lepingu punktis 2 loetletud lepingu dokumentidega määratud mahus ja tingimustel (edaspidi ehitustööd) ning töö- ja teostusjooniste koostamine ja kooskõlastamine kõigis nõutavates ametiasutustes ja tellijaga (edaspidi kõik käesolevas punktis nimetatud tööd kokku tööd).

  - Tööd loetakse lõpetatuks ja töövõtja vastavad kohustused täidetuks, kui lepingus nimetatud tööd on vastavalt lepingus sätestatud tingimustele kohasel viisil teostatud (sh ehitustööd on projektis sätestatud mahus ja hankedokumendis määratud ulatuses tervikuna  teostatud), õigusaktidega  nõutud  ehitamise tehnilised dokumendid on tellijale üle antud, tööd vastavad kõikidele kvaliteedi- ja muudele nõuetele ning on sellekohaste tööde üleandmise-vastuvõtmise aktide alusel tellijale üle antud.

  - Käesolevaga töövõtja kinnitab, et ta on esmase vaatluse tulemusel teadlik ehitusplatsi seisukorrast lepingu sõlmimise hetkel ning ta on täielikult teadlik kõikidest tööga seonduvatest seadustest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja -standarditest, ametkondlikest määrustest ja muudest õigusaktidest ning kohustub neid kõrvalekaldumisteta ja ilma täiendava hüvituse nõudmiseta täitma ning ta on põhjalikult tutvunud lepingu dokumentidega.

  - Tee-ehitusloa tööle annab Harku Vallavalitsus.

- Lepingu dokumendid

  - Projektdokumentatsioon on töövõtjale edastatud digitaalselt.

  - Lepingu lisad:

    - riigihanke alusdokumendid (lisa 1);

    - töömahutabel (lisa 2);

    - tellijapoolsed täiendavad nõuded ehitustöödele (lisa 3);

    - leppetrahvi määramise akt (lisa 4);

    - tehtud tööde akti vorm (lisa 5);

    - juhend ettenägematute tööde summa kasutamiseks (Lisa 6).

- Tähtajad

Töö teostamise lõpptähtaeg on 30.06.2022. Tööde lõpptähtajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd, esitatud tellijale täitedokumentatsioon ja poolte poolt allkirjastatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

- Lepingu tasu

  - Töö maksumus on 693 544,44 eurot, millele lisandub käibemaks, kokku summas 832 253,32 eurot, mida tellija kohustub töövõtjale tasuma lepingu tingimuste kohaselt tehtud tööde eest järgmiselt:

    - kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud töö eest 630 494,94 eurot, millele lisandub käibemaks, kokku 756 593,93eurot (edaspidi tasu);

    - ettenägematute tööde eest 63 049,49 eurot (10% summast), millele lisandub käibemaks, kokku 75 659,39eurot.

  - Ettenägematute tööde reservi arvelt on võimalik tellida kas uusi (hankelepingu mahtu esialgselt mittekuulunud) töid või hankelepingu mahtu esialgselt kuulunud tööde mahtu suurendada tingimusel, et sellised tööd on hankelepingu esemega seotud või hankelepingu eesmärgi täitmiseks vajalikud. Ettenägematute tööde lepingusse lisamine toimub vastavalt lepingu lisale 6.

  - Lepingus kokkulepitud tööde mahu muutumisel (suurenemisel või vähenemisel) võetakse muudatuse aluseks vastava töö ühikuhind, mille alusel korrigeeritakse tehtavate tööde maksumust.

  - Tasu nõudmiseks esitab töövõtja tellijale arve. Tehtud tööde eest tasumise aluseks on lepingu kohaselt vormistatud tehtud tööde akt koos arvega. Tellija tasub töövõtjale 30 kalendripäeva jooksul pärast lepingu kohaselt vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist.

- Töövõtja kohustused

  - Töövõtja teeb töö vastavuses lepinguga, kehtivate õigusaktidega ja ehitusnõuete ning standarditega.

  - Töövõtja kohustused:

    - kohustub omama ning lepingu allkirjastamise hetkest kümne kalendripäeva jooksul esitama tellijale koopia koguriskikindlustuslepingust (CAR), mille kohaselt kindlustusandja kohustub hüvitama ka töövõtja poolt kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju lepingu hinna ulatuses. Töövõtja kohustub tagama, et ülaltoodud kindlustuslepingust tulenev kindlustuskaitse kehtib kogu ehitusperioodi jooksul ning kaks kuud pärast lõppakti allkirjastamist poolte poolt. Kindlustuslepingutes märgitakse soodustatud isikuks tellija. Töövõtja peab esitama kindlustusandja välja antud kindlustuspoliisi koos kindlustuskaitse kehtivust tõendava dokumendiga;

    - kohustub tegema töö enda poolt esitatud ja tellija poolt heaks kiidetud kalendergraafiku alusel. Töövõtja kohustub uuendama kalendergraafikut tehtava töö käigus vastavalt vajadusele ja kooskõlastama uuendatud graafiku tellija kontaktisikuga ja omanikujärelevalve teostajaga (edaspidi omanikujärelevalve). Kalendergraafiku uuendamine ei ole aluseks töö lõpliku valmiduse tähtaja ja vahetähtaegade muutmiseks;

    - kohustub koostama ja tellijale esitama objekti liikluskorraldusprojekti kaks tööpäeva enne tööde algust. Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest töö alustamisest kuni lõpetamiseni s.o endise liikluskorralduse taastamise või uue kehtima hakkamiseni. Liiklusohutuse eest objektil vastutab vastutav isik;

    - vastutab ehitusobjektil töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, liiklejatele, erakinnistute omanikele või tee haldajale;

    - teatab vigadest või ebatäpsustest projektdokumentatsioonis tellijale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui nelja tööpäeva jooksul alates vea või ebatäpsuse avastamisest. Vigadest või ebatäpsustest mitteteatamise või mittevastava teatamise korral puudub töövõtjal õigus nõuda tähtaegade pikendamist või vabandada kvaliteedinõuetest mittekinnipidamist;

    - ei või asendada hankemenetluse kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks esitatud isikuid (nt vastutav isik) tellija nõusolekuta. Kui töövõtja kavatseb hankedokumentides esitatud isikuid asendada, peab asendava võtmeisiku kvalifikatsioon olema vähemalt samaväärne hankedokumentides esitatud võtmeisiku kvalifikatsiooniga. Töövõtja kohustub tagama, et vastutav spetsialist saab aktiivsete tee-ehitustööde kestel viibida töömaal minimaalselt 3 tundi tööpäevas;

    - kohustub alltöövõtjate muutmise või uute alltöövõtjate kaasamise eelnevalt tellijaga kirjalikult kooskõlastama;

    - kohustub töö tegemisel kasutama õigusaktide nõuete kohaselt tõendatud tee-ehitusmaterjale ja tooteid ning esitama materjalide vastavusdeklaratsioonid enne tööde algust omanikujärelevalvele kooskõlastamiseks;

    - kohustub omama objektil mõõtmisvahendeid, millised on vajalikud tööde vastuvõtmisel tehtavate mõõtmiste läbiviimiseks ning võimaldama omanikujärelevalvel kasutada töövõtja teedelaborit objektiga soetud proovide katsetamiseks;

    - korraldab hoolde tegemise ehitusobjektil. Enne tööde algust kirjutavad töövõtja esindaja, tellija esindaja ja antud piirkonnas hooldetööde teostaja esindaja alla aktile hoolde tegemise kohta ehitustööde ajal;

    - kohustub objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) kinni pidama veokitele kehtestatud koormuspiirangutest;

    - kohustub paigaldama teelõigu algusesse ja lõppu sobivasse kohta teabetahvli teetöödest, mille kirjed vastavad majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määruses nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ sätestatule ja hoidma seda alal tööde lõpuni;

    - kohustub paigaldama teelõigu algusesse ja lõppu vähemalt 1,5 m kõrguse posti otsas oleva infotahvli kujundusega „Harku vald ehitab“, mõõtudega 1000 mm x 1500 mm. Näidis on kättesaadav stiiliraamatu lk-l 24:

http://www.harku.ee/documents/2846103/3302240/HarkuVald_CVI.pdf/8268fb51-899d-48cb-9ee6-0d6cc370712e.

- Tellija kohustused

  - Tellija kohustub:

    - tasuma töövõtjale lepingule vastava töö eest;

    - tagama töö tegemise ajaks omanikujärelevalve;

    - edastama töövõtjale informatsiooni, mis tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa ehitustööde optimaalsemale tegemisele;

    - kohustub teatama töövõtjale nii töö tegemise ajal kui ka pärast töö vastuvõtmist avastatud mittevastavustest lepingule mõistliku aja jooksul pärast vastavate asjaolude avastamist.

- Sanktsioonid teehoiutööde kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete eiramise ning olemasolevate tehnokaablite rikkumise korral

  - Kui töövõtja ei täida lepingu tingimusi, on omanikujärelevalvel ja tellija kontaktisikul objektil õigus rakendada järgmisi sanktsioone:

    - Kirjalik märkus. Kirjalik märkus kantakse objekti päevikusse ja seda käsitletakse objekti töökoosolekul ning antakse puuduse kõrvaldamise tähtaeg.

    - Leppetrahv. Leppetrahvid vormistatakse aktiga vastavalt lepingu Lisale 4.

  - Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale arve trahvi sissenõudmiseks.

- Arveldused, tööde arvestus, tööde üleandmine-vastuvõtmine

  - Tehtud tööde arvestus toimub tegelikult tehtud tööde järgi. Töövõtja vastutav spetsialist fikseerib „Tehtud tööde aktis“ kalendrikuu jooksul tegelikult tehtud tööde mahud ja arvutab ühikuhindade alusel tööde maksumused. Töövõtja vastutav isik esitab „Tehtud tööde akti“, ja kaetud tööde aktid “Tehtud tööde aktis” kajastatud tööde kohta omanikujärelevalvele allakirjutamiseks. Omanikujärelevalve esitab kontrollitud ja allkirjastatud “Tehtud tööde akti” tellija esindajale.

  - Tellija kontaktisik on kohustatud saadud akti seitsme tööpäeva jooksul allkirjastama või esitama kirjaliku põhjenduse allkirjastamisest keeldumise kohta.

  - Töövõtja peab vormistama ja esitama arve tehtud tööde kohta 7 päeva jooksul pärast tehtud tööde aktile allkirjastamist tellija esindaja poolt. Arved saadetakse e-arvetena e-arve operaatorile, adressaadiks on 75014132. Arvele tuleb märkida kontaktisiku nimi ja lepingu number ning tööde teostamise või teenuste osutamise periood.

  - Tehtud tööde eest tasumise aluseks on lepingu kohaselt vormistatud tehtud tööde akt koos arvega. Tellija tasub töövõtjale 30 kalendripäeva jooksul pärast lepingu kohaselt vormistatud tehtud tööde akti ja arve saamist.

  - Lõpetatud töö võtab vastu vastuvõtukomisjon pärast töövõtjalt saadud ja omanikujärelevalvega kooskõlastatud kirjaliku teate saamist töö valmimise kohta. Teates nimetab töövõtja ka oma esindajad komisjonis. Tööde vastuvõtmine toimub ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

  - Kui tehtud tööde vastuvõtmisel ei ole teada laboratoorsete katsetuste tulemused, on tellijal õigus mitte tasuda nende tööde maksumust kuni laboratoorsete katsetuste tulemuste saamiseni.

  - Töö loetakse vastuvõetuks ja garantiiperiood algab ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise aktil märgitud kuupäevast alates.

- Garantii

  - Töövõtja vastutab tööde lepingu tingimustele vastavuse, ohutuse ja kvaliteedi eest garantiiaja jooksul, milleks on 5 aastat. Garantiiaeg algab tööde lõpetamise järgselt tellija poolt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise päevast arvates. Töövõtugarantiiga on hõlmatud ka need töödes ilmnenud puudused, mis on tekkinud pärast juhusliku hävimise riisiko üleminemist tellijale.

  - Tööde garantiiaja ülevaatused, sh lõppülevaatuse garantiiaja lõppemisel korraldab töövõtja.

  - Töövõtja kohustub omal kulul parandama garantiiajal töös ilmnenud defektid ja tegematajätmised tellija poolt määratud tähtajaks.

  - Töövõtja kohustub tellija poolt antud mõistliku tähtaja jooksul parandama ka garantiiajal ilmnenud sellised defektid ja tegemata jätmised, mis takistavad objekti kasutamist ja kiirendavad selle lagunemist. Kui töövõtja ei tee vajalikke parandusi etteantud aja jooksul, on tellijal õigus tellida need tööd mujalt ja nõuda selleks tehtud kulude hüvitamist töövõtja poolt.

- Tagatised

Töövõtja annab tellijale tagatise (krediidiasutuse garantii või deposiit) garantiiperioodiks 2% lepingu punktis 4.1. nimetatud maksumusest koos käibemaksuga enne arve tasumist, näidates tagatise kehtivuse aja. Juhul, kui töövõtja jätab eelnimetatud nõude tähtajaks täitmata, jäetakse tagatissumma lõpparvelduse tegemisel töövõtjale välja maksmata. Garantiiperiood algab tööde üleandmise aktile allakirjutamise päevast ning garantiiperioodi aegne tagatis peab kehtima kuni garantiiperioodi (5 aastat) lõpuni.

- Vastutus

  - Töövõtja vastutab lepingu rikkumise eest, kui töö ei vasta lepingule. Töövõtja vastutab ka kõigi alltöövõtjate poolt tehtud tööde lepingule vastavuse eest.

  - Töö loetakse muu hulgas lepingule mittevastavaks ka juhul, kui töövõtja töö üleandmisel ei esita tellijale töö juurde kuuluvat täitedokumentatsiooni.

  - Töövõtja on kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju ja tellija poolt seoses töövõtjapoolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused.

  - Tellija vastutab lepingu rikkumise eest ja on kohustatud töövõtjale hüvitama lepingu rikkumisega tekitatud kahju ning töövõtja poolt tellijapoolse lepingu rikkumisega seoses tehtud kulutused.

  - Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist tasumisega viivitamise korral 0,2% tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest.

  - Kui töövõtja ei täida lepingu tingimusi, on tellijal õigus rakendada leppetrahve vastavalt lepingule ja lepingu lisale 4.

  - Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks. Tellijal õigus tasaarvestada oma leppetrahvinõuded töövõtja tasunõuetega.

  - Leppetrahv ei vabasta töövõtjat kohustusest lõpetada töö või muudest lepingu kohustustest, ülesannetest või vastutusest, sh kohustusest hüvitada tellijale rikkumisega tekitatud kahju ulatuses, mida leppetrahv ei kata.

  - Juhul kui töövõtja rikub lepingus sätestatud tähtaegu, on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi 0,2% lepingu punktis 4.1.1 nimetatud maksumusest iga tähtaja ületanud kalendripäeva eest.

  - Pooled on kokku leppinud, et töövõtja kohustub hüvitama lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. Töövõtja kohustub oma kulul esindama tellijat lepingu alusel täidetavate ülesannete või toimingutega seotud kõigis vaidlustes (sh kohtuvaidlustes) kolmandate isikutega ning kandma kõik sellega kaasnevad menetluskulud.

  - Tööde tegemise ajal kannab juhusliku hävimise või kahjustumise riisikot töövõtja. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tasu tehtud lepingu objektiks olevate tööde eest, mis on hävinud või kahjustunud enne nende vastuvõtmist tellija poolt.

  - Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb üle tellijale valminud töö kohta pärast ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt.

- Lepingu kehtivus

  - Leping jõustub allkirjastamisel mõlema poole poolt ja kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

  - Tellija võib lepingust taganeda, kui töövõtja rikub oluliselt õigusaktidest või lepingust tulenevaid kohustusi (näiteks liiklusohutuse nõuete korduv rikkumine objektil jm). Tellija võib lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras. Lepingust taganemisel töövõtja süül tasub töövõtja tellijale leppetrahvi 10% lepingu taganemise ajaks tegemata tööde maksumusest (käibemaksuga). Tellijal on õigus nimetatud summa maha arvata töövõtjale tasumisele kuuluvast summast.

  - Töövõtja võib lepingust taganeda, kui tellija rikub oluliselt lepingu tingimusi. Sellisel juhul on tellija kohustatud töövõtjale hüvitama töövõtja poolt lepingu täitmisel tehtud kulutused. Lepingu ülesütlemisel tellija süül tasub tellija töövõtjale 10% lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest.

- Teated

  - Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

  - Informatsioonilist teadet võib edastada nii suuliselt kui ka e-kirjaga. Operatiivset tegutsemist nõudvate tegevuste korral teavitatakse töövõtjat telefoni teel.

  - Kirjalikud teated saadetakse lepingu pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse lepingu pooltele üle allkirja vastu. Kui ühe poole teade on teisele poolele saadetud lepingus märgitud e-posti aadressil loetakse see kättesaaduks järgmisel tööpäeval, välja arvatud juhul, kui teine pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

  - Lepingu pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme päeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

  - Avalikkusega ning meediaga suhtlemine töövõtulepingut puudutavates küsimustes toimub ainult kooskõlastatult tellijaga.

- Poolte kontaktisikud

  - Töövõtja vastutav isik on Mart Hallimäe, kes lahendab tehnilised küsimused ning kellel on kohustus koostada tööde üleandmise-vastuvõtmise akt ja sellele alla kirjutada (tel 5622 3356 e-post mart@warrenteed.ee).

  - Tellija kontaktisik on arendus- ja haldusosakonna teede spetsialist Raivo Altmets, kellel on õigus kontrollida töövõtja kohustuste täitmist ning alla kirjutada töökoosolekute protokollidele, tehtud tööde aktile, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ja kokku leppida muudatustööde teostamises (tel 606 8827; e-post raivo.altmets@harku.ee).

  - Omanikujärelevalve kontaktisikust teavitatakse töövõtjat esimesel võimalusel.

- Muud tingimused

  - Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  - Kõik lepingu tõlgendamisest või täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

  - Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud lepinguga, juhinduvad pooled vastavatest õigusaktidest ning ehitustegevuses väljakujunenud põhimõtetest ja heast tavast.

  - Leping on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt poolte poolt.

- Poolte andmed ja allkirjad

Harku Vallavalitsus					Warren Teed OÜ

Registrikood 75014132				Registrikood 14242534

Kallaste tn 12, Tabasalu				Järvekalda tee 1, Harkujärve küla

76901 Harju maakond				76912 Harju maakond

Tel 606 3834						Tel 611 8010

E-post harku@harku.ee				E-post	info@warrenteed.ee

/allkirjastatud digitaalselt/				/allkirjastatud digitaalselt/

Vello Viiburg						Silver Seepter

Lepingu lisa 3

Tellijapoolsed täiendavad nõuded ehitustöödele

- Töövõtja peab osalema kõigil korralistel ja erakorralistel koosolekutel, mis on tellija kontaktisiku poolt kokku kutsutud. Töövõtja peab esitama päevakorrakohase informatsiooni. Töövõtjal on õigus nõuda erakorralisekoosoleku kokkukutsumist, kui see on töö teostamiseks olulise tähtsusega.

- Töövõtja peab tagama töövõtjapoolse vastutava isiku kohaloleku objektil tööde teostamise ajal.

- Enne tööde alustamist peab töövõtja teavitama kohalikke elanikke algavatest teetöödest. Kui prügiveo päevadel ei saa prügiveofirma ehitustööde tõttu prügikastidele ligi, siis töövõtja peab prügikastid ise kokku koguma ning tagama prügiveofirmale ligipääsu nende tühjendamiseks.

- OÜ Tinter Projekti projekt „Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla Apametsa tee lõik Toome tee - Künka tee ristmik ja Künka tee lõik ristmikust kuni Tiskreoja arenduse töövõtupiirini.“, töö nr. 15-21-TP antakse töövõtjale üle digitaalselt (kättesaadav: https://www.dropbox.com/sh/oanliphxx9lot49/AABXBKAjzlHHoeIAO8ssfii6a?dl=0   ) ja töövõtja soovil paberkandjal.

- Kui tööde teostamise käigus tekib töövõtjal vajadus konsulteerimiseks projekteerijaga või vajadus kutsuda projekteerija esindaja objektile, siis kõik sellega kaasnevad kulud katab töövõtja, välja arvatud juhul kui projekteerijaga konsulteerimine või välja kutsumine on põhjustatud projektis esinevatest puudustest, vigadest või ebatäpsustest.

- Töövõtja peab teostama vajadusel (vajaduse otsustab hankija kontaktisik) täiendavaid geoloogilisi mõõdistustöid, kui tekib kahtlus, et maa-ala projekteerimise käigus teostatud geoloogilised uuringud ei vasta tegelikule olukorrale.

- Töövõtja peab teostama projektis ettenähtud ulatuses teemaa-ala puhastamise, korrastamise (korrastada tuleb nii, et oleks võimalik hilisem hooldus mehhanismidega).

- Töövõtja peab hankima tööde alustamiseks, läbiviimiseks ja lõpetamiseks kõik vajalikud load (sh tehnovõrguvaldajate tööload) ja kooskõlastused, välja arvatud ehitusloa.

- Töövõtja peab ise korraldama vajalike vahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on vajalikud töö teostamiseks, kaasa arvatud kontoriruumid, laoplatsid, töövahendid, soojakud jne.

- Töövõtja korraldab ja sõlmib ise lepingud töömaast väljapoole jäävate alade rentimiseks või muul viisil arveldamiseks. Hankija ei võta endale mingit vastutust ega kohustusi seoses sellise maa-alaga.

- Töövõtja peab leidma vajalikud ladustusplatsid ehituseks vajalike materjalide hoidmiseks ning katma kõik sellega kaasnevad kulud.

- Töö keeleks on eesti keel.

- Töövõtja peab määrama käesolevale objektile ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutava isiku, kes omab teehoiutööde tegevusluba liikluskorralduse tegevusalal;

- Nõuded töövõtjale /alltöövõtule:

  - töövõtja vastutab iga alltöövõtja, aga ka tema esindajate ja töötajate tegevuse ning vigade eest samamoodi, kui oleks tegemist olnud töövõtja enda tegevusega või tegevusetusega.

  - täiendavate alltöövõtjate kaasamiseks lisaks pakkumuse toodule, tuleb saada kirjalik nõusolek tellijalt/ omanikujärelevalvelt.

- Töövõtja on kohustatud paigaldama teelõigu algusesse tahvli kujundusega „Harku vald ehitab“, mõõtudega 1000 mm x 1500 mm. Näidis on kättesaadav stiiliraamatu lk-l 24 http://www.harku.ee/documents/2846103/3302240/HarkuVald_CVI.pdf/8268fb51-899d-48cb-9ee6-0d6cc370712e. Informatsioonitahvli lõplik kujundus tuleb kooskõlastada tellijaga.

- Töövõtja on kohustatud leppima enne tööde alustamist tellija ja omanikujärelevalvega kokku ehitusobjektil asuva tellijale kuuluva taaskasutatava materjali kasutamise ja teisaldamise tingimustes.

- Töövõtja peab enne objektil töödega alustamist fikseerima (fotod ja/või filmimisel) juurdepääsutee ja ehitustranspordi liikemise koridorid ning külgnevate alade heakorra, sh hoonete fassaadid, piirded ja juurdepääsuteede seisukorra, et vältida hilisemaid nõudeid.

- Tööde organiseerimisest ja tehnoloogiast tulenevalt tuleb pakkumuse mahus ja tööde teostamisel arvestada vajadusel ajutiste tehnovõrkude ümberühenduste ja ajutiste juurdepääsuteede või ümbersõiduteede rajamisega.

- Töövõtja peab pakkumuse maksumuses arvestama vajadusel külgnevate hoonete seire teostamisega ehitustööde ajal (fikseerima olemasoleva situatsiooni (hooned, piirdeaiad, müürid, hekid jne) pildistades ja/või filmides, vajadusel paigaldama reeperid, šurfide teostamine jne).

- Süvendi kaevamisel tekkiv pinnas ja muud lammutusjäätmed tuleb viia ladustuspaika või prügilasse, sh pakkumuse maksumuse sisse tuleb arvestada ka jäätmete ladustamise maksud.

- Murupinna rajamise koosseisu kuulub kasvupinnase lisamine vastavalt töömahtude loetelule, muruseemne külv, kastmine, umbrohutõrje ja muru esimene niitmine.

- Puutüvedele lähemal kui 2 m tuleb kaevetööd teostada käsitsi, et vältida puujuurte ja -tüvede kahjustamist. Pakkumise hulka kuulub ka ehitusaegne puutüvede kaitsmine.

- Juhul kui tööde käigus tekib vajadus puujuurte või -võrade lõikamiseks, tuleb nimetatud tööd kooskõlastada või kohale kutsuda Harku Vallavalitsuse esindaja.

- Puuokste lõikamist, võrade piiramist, puujuurte lõikamis ja muid puu hooldustöid tohib teostada vaid minimaalselt Arborist II kutsetunnistust omav spetsialist.

- Äärekivi hankimise ja paigaldamise tööde koosseisu kuulub äärekivide killustikaluse rajamine, betoonaluse rajamine, äärekivi hankimine, paigaldamine ning sõidutee asfaltkatte alumise kihi taastamine lahti kaevatud osas.

- Tööde teostamise perioodil peab töövõtja hooldama kõiki objekti piires olevaid ning töödega seotud teid, erateid, tööobjekti, varustust, materjale ning objektiga külgnevat ala ehitusprahi kandumisel väljapoolse ehitusobjekti piire.

- Töövõtja peab hoidma objekti heas korras kogu ehitusperioodi jooksul. Rangelt on keelatud matta prügi, pinnast või vedelikke maa alla. Saasteainete võimaliku lekke korral peab töövõtja rakendama koheselt vastavad meetmed ning informeerima tellijat, omanikujärelevalvet ja asjassepuutuvaid organeid.

- Töövõtja peab materjalide jäätmekäitluseks kasutama selleks ettenähtud alasid. Ehituspraht tuleb viia ainult litsentseeritud jäätmekäitluskohtadesse.

- Objektid ning nendega seonduvad alad tuleb hoida puhtad ja korras. Eraldi olevad teed, mis jäävad kasutusse kogu ajaks, tuleb hoida vabad ehitusprahist ning korrapäraselt puhastada. Töövõtja peab kindlustama nõutavad tingimused kõigi vajalike sanitaartoimingute teostamiseks.

- Kõik jäätmed, ehituspraht, prügi ja reovesi tuleb käidelda vastavalt eeskirjadele. Töövõtja vastutab kohalikele ja riiklikele keskkonnanõudmistele vastava jäätmekäitluse loa taotlemise ja saamise eest kohalikust omavalitsusest.

- Töövõtja kannab hoolt oma ajutiste tehnovõrkude eest ning maksab kõik ajutiste paigaldistega seonduvad kulud, samuti vee-, elektri- jm kulud.

- Töövõtja peab tagama, et tema liikluskorraldusvahendid järgivad väljaspool kindlaksmääratud töömaad kõiki eeskirju ja koormuspiiranguid. Töövõtja peab iga päev puhastama väljaspool tööpiirkonda jäävatelt aladelt kõik maha pudenenud materjalid. Tagama puistematerjali koormate katmise transpordi ajaks.

- Töövõtja on kohustatud enne tööde algust koos võrguvaldaja esindajaga üle vaatama ehitusobjektil paiknevate kaevude seisukorra ja fikseerima lagunemisohtlikud kaevud, mille kohta tuleb koostada kirjalikult ülevaatuse protokoll.

- Töövõtja peab teostama kaablite ja torustike täpse asukoha kindlakstegemise ja fikseerima säilivate olemasolevate kaevude seisukorra koostöös tehnovõrkude valdajatega. Kõik tööd tuleb teostada vastavalt tehnovõrkude valdajate instruktsioonidele.

- Tsingitud elementide värv peab olema ühtlane. Visuaalsel vaatlusel ei tohi olla näha heledamaid ja tumedamaid laike.

- Töövõtja peab esitama hiljemalt viis päeva enne vastava materjali või detaili paigaldamist vastavusdeklaratsiooni, sh enne asfalteerimistööde alustamist tellijale ja omanikujärelevalvele asfaltbetoonsegude deklaratsioonid ja seguprojektid kooskõlastamiseks. Pakkuja peab tagama tellijale ja/või omanikujärelevalvele juurdepääsu asfaltbetoonitehases lähtematerjalide (sh bituumeni) ja segude proovide võtmiseks.

- Töövõtja peab esitama vähemalt kolm päeva enne asfalteerimistööde algust killustiku ja bituumeni nakke katse tulemused.

- Sõidutee asfaltbetoonsegust pealmise kihi paigaldamisel külmavuugiga peab vuuk olema korralikult lõigatud ja töödeldud vuugiliimiga.

- Pärast tööde lõpetamist, kuid enne tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist tuleb tee ja kõik töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt omanikujärelevalve nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning objekt puhastada ja korrastada.

- Töövõtja kannab täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitusobjektil.

- Töövõtja esitab tellijale 2 tööpäeva enne tööde algust objekti liikluskorralduse projekti, milles esitab info liiklusmärkide paigaldaja kohta; info isiku kohta, kes kontrollib objekti liikluskorralduse vastavust tellija poolt kooskõlastatud liiklusskeemile; info liikluskorralduse tagamise kohta tööde tegemise ajal ning töövaheaegadel.

- Töövõtja korraldab objektil liikluse vastavalt dokumendile “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” ja objekti liikluskorralduse skeemile töö alustamisest kuni lõpetamiseni

- Töövõtja vastutab objektil liiklusohutuse eest töö alustamisest kuni lõpetamiseni s.o endise liikluskorralduse taastamise või uue kehtima hakkamiseni.

- Tellija annab töövõtjale informatsiooni võimalikest tellijapoolsetest liikluskorralduse muutustest, mis mõjutavad töö tegemist.

- Liikluskorralduse ja liiklusohutuse nõuete rikkumisest tulenevad leppetrahvid vormistatakse omanikujärelevalve või tellija kontaktisiku poolt objektil leppetrahvi määramise aktiga.

- Omanikujärelevalvel ja tellija kontaktisikul objektil on õigus peatada tööd kuni liikluskorralduse või liiklusohutusega seotud rikkumised on kõrvaldatud ja liiklusohutus on tagatud.

- Tööde organiseerimisest ja tehnoloogiast tulenevalt peab töövõtja vajadusel arvestama liikluse reguleerimisega, ehitama vajadusel ajutised juurdepääsu- ja ümbersõiduteed, mis tuleb objekti lõppedes likvideerida ning kasutatud maa-alad taastada.

- Objektil peab olema üks ühtne geodeesiafirma, kes teeb mõõdistustöid ja teostusjoonised terve objekti ulatuses sh ka alltöövõtjate poolt teostatud töödele.

- Igasuguste tööde kohta objektil peab töövõtja esindaja tööplatsil pidama ehitustööde päevikut.

- Objektil võib ehitustöid juhtida ainult töövõtja vastutav isik.

- Töövõtja peab õigeaegselt tagama vajalikud (kindlaksmääratud) mõõtmised ja katsetamised ning edastama tulemused omanikujärelevalve esindajale kohe pärast mõõtmise või katsetamise aega, mis on tehnoloogiliselt vajalik mõõtmisteks ja katsetamisteks ning tulemuste töötlemiseks. Katsetulemuste esitamise täpne aeg lepitakse kokku omanikujärelevalve esindajaga enne materjalide töösse võtmist.

- Töövõtja peab omanikujärelevalve korraldusel esitama kõik vormikohased trükitud katseprotokollid ning tegema neist koopiad.

- Töövõtja peab esitama detailsed tööplaanid asfalteerimistööde kohta. Plaanid peavad sisaldama järgmist: kasutatavate masinate (seadmete) detailsed kirjeldused, kaasa arvatud seadmed kõrguse ja kalde kontrollimiseks, materjalide tarnijate kirjeldus, kaasa arvatud nende kvaliteedikontrolli meetmed, materjalide omadused, tehaste ja nende kontrollseadmete kirjeldus, paigaldamise meetodid, töövõtja kvaliteedikavad, sh katsed ja katsetamise sagedus, kirjalikud juhendid personalile, brigaadi koosseis ning ülesanded kvaliteedi tagamisel ja kontrollimisel, defektide avastamise korral või seadmete purunemisel või materjalide tarne katkemisel kasutatavad meetmed. Töövõtjal on õigus laiendada oma plaani sisu või pakkuda välja meetodeid või vahendeid, et saavutada kõrgemat kvaliteeti kui tellija poolt määratud.

- Töövõtja peab informeerima konkreetsete kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest omanikujärelevalve teostajat vähemalt kaks tööpäeva ette. Vormistama kõigi kaetud tööde kohta aktid, mis esitatakse allakirjutamiseks omanikujärelevalvele. Omanikujärelevalve allkirjastab akti selle aktsepteerimisel hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates akti saamise päevast, iga kaetud töö kohta eraldi enne järgneva töö teostamist. Järgnevat tööd ei tohi alustada enne akti allakirjutamist omanikujärelevalve poolt, v.a juhul, kui omanikujärelevalve põhjendamatult (rohkem kui 7 tööpäeva arvates akti saamise päevast) akti allakirjutamisega viivitab.

- Kõik teostusjoonised tuleb enne tellija kontaktisikule üle andmist kooskõlastada omanikujärelevalvega ja Harku Vallavalitsuse IT-osakonna GIS-spetsialistiga.

- Tee teostusjoonistele peavad olema kantud projektsed kõrgused, ehitatud katendi konstruktsiooni kõrgused, tee telgjoon (kesktelgjoon), teekattemärgistus (olemasolul), liikluskorraldusvahendid ja haljastus. Teostusjoonistel tuleb anda mahud etappide/lõikude kaupa eraldi. Teostusmõõdistused peavad olema teostatud L-est süsteemis. Objekti üleandmisel fikseeritavad vaegtööd, mille kohta tuleb teha teostusjoonis, tuleb kanda teostusjoonistele täiendavalt.

- Tellija või omanikujärelevalve esindajal on õigus nõuda täiendava kontrolli läbiviimiseks laboratoorsete katsetuste tegemist. Pakkuja kulul või tellida täiendavaid laboratoorseid katsetusi, milliste eest tasub pakkuja juhul, kui katsetulemus ei vasta nõuetele.

- Koostama ja andma üle tellijale täitedokumentatsiooni.

Seadusandlus ja normatiivaktid

Töövõtja peab ülesannete täitmisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud seaduste, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest, mis on kättesaadavad Standardikeskuse veebilehel http://www.evs.ee/ ning Transpordiameti veebilehel http://www.mnt.ee/ rubriigist “Juhendid ja juhised”.

Lepingu lisa 4

Leppetrahvi määramise akt

AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

..... ............... 2021. a on Töövõtjale ................ määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest / lepingulistest kohustustest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija esindaja poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Ehitusobjekti koguriskikindlustuse poliis ei ole tellijale üle antud õigeaegselt, iga viivitatud päeva eest | 300 |
|  | Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest | 1000 |
|  | Tellija või omanikujärelevalve poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest töövõtja ei ole kirjalikult teavitanud | 1000 |
|  | Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes mittetõepäraste andmete esitamise eest | 2000 iga juhtumi kohta |
|  | Objektipäevikute mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest | 300 |
|  | Järgmise etapi tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes, iga ületatud päeva eest | 300 |
|  | Tööde tegemisel puudub tellijaga kooskõlastatud liikluskorralduse projekt ja/või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid ja/või puudub infotahvel „Harku vald ehitab“ | 300 iga objekti kohta |
|  | Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid | 300 |
|  | Sama, teistkordselt | 500 |
|  | Sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul lepingu dokumentides loetletud määrustest ja juhenditest | 300 |
|  | Sama, teistkordselt | 500 |
|  | Sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Garantiiaegse tagatise (2%) tähtaegse mitte esitamise eest | 100 iga päeva eest |

Tellija esindaja selgitused:

Akti koostas

(Tellija esindaja)

Lepingu lisa 6

Juhend ettenägematute tööde summa kasutamiseks

- Lepingus sätestatud ettenägematute tööde summat kasutatakse juhul, kui lepingu täitmise käigus ilmneb vajadus ettenägematute tööde tellimiseks.

- Ettenägematu töö on lepingu mõistes töö, mida on vaja teha töö iseloomust ja täitmise käigust tulenevalt ning mille tegemise vajadust mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt pooled ei võinud ega saanud lepingu sõlmimisel ette näha. Ettenägematute tööde tegemiseks lepingus sätestatud ettenägematute tööde summa piirides pole vaja teha lepingu muudatust, kuna lepingu tingimused (antud juhul lepinguhind) ei muutu. Ettenägematute tööde lisamine toimub järgmise korra kohaselt:

Tööde eest tasumise aluseks on tegelikud töömahud. Hindamisel (nt muutuste korral) lähtutakse lepingus sisalduvatest ühikhindadest või samalaadsete tööde ühikhindadest. Töövõtja vastutav spetsialist lisab muudatuste tabelisse iga kokkulepitud lisanduva (+) või ärajääva (-) töö. Töö loetakse kokkulepituks, kui selle tegemise vajadus on kajastatud töökoosoleku protokollis, töövõtja vastutav spetsialist on esitanud hinnapakkumise ja tellija kontaktisik on selle kinnitanud. Esialgsete töödega samaste tööde ühikuhind jääb lepingu raamides samaks. Lepingus mittekajastuvatele töödele antakse sobiv tööde kirjelduse number, kinnitatud hinnapakkumusega esitatud ühikuhind ja paigutatakse muudatuste tabelisse.